ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÓM TEXAS**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia**

Thời gian: từ 13h30 đến 16h30 ngày 29/01/2015.

Địa điểm: phòng 501 tòa nhà C1T – ĐHQGHN.

Thành phần: các ông/bà

- Cấn Duy Cát

- Ngô Đức Dũng

- Nguyễn Minh Trang

- Nguyễn Mạnh Duy

- Nguyễn Thị Lương (Đi muộn)

**2. Nội dung**

* Thống nhất nội dung dự án
* Xác định các sprint cần triển khai
* Thống nhất lịch họp
* Thiết kế logo
* Công việc cần làm

**3. Chi tiết**

* **Thống nhất nội dung dự án**

Tên dự án: EasiLendar viết tắt của “Easy Calendar”

Chức năng cơ bản: Phần mềm cho phép người dung đăng nhập và đồng bộ với ứng dụng lịch cá nhân để lưu trữ. Sau đó các tài khoản có thể share lịch của mình cho nhau. Nhờ đó một cá nhân có thể dựa vào lịch của người khác để lên lịch hẹn và gửi “request” đến người nhận, và chờ phản hồi từ người nhận.

Chức năng nâng cao: triển khai sau.

* **Xác định các sprint cần triển khai**

Cơ bản bao gồm 5 sprints:

- Sprint 1: Demo chức năng và giao diện. Cơ bản giao diện phải hoàn chỉnh.

- Sprint 2: Tích hợp được Google Calendar, viết được ứng dụng lịch riêng, thuật toán tìm kiếm tối ưu, tích hợp chức năng đăng nhập.

- Sprint 3: Tích hợp khả năng tương tác bạn bè, gửi lịch hẹn, thêm vào lịch cá nhân. Đồng bộ dữ liệu người dung.

- Sprint 4: Tích hợp chức năng lên lịch cho một nhóm người. Có thể phát triển thành một mạng xã hội hẹn hò, lên lịch họp.

- Sprint 5: Hoàn thiện phần mềm. Public bản close beta.

* **Thống nhất lịch họp**

- Chiều thứ 5 13h30 đến 16h30 phòng 501 C1T: Triển khai việc cần làm trong sprint mới; báo cáo công việc đã làm và kết quả.

- Chiều chủ nhật 13h30 đến 16h30 địa điểm thay đổi theo tuần: Bàn bạc giải đáp thắc mắc, khó khăn phát sinh; kiểm tra tiến độ công việc được giao; demo phần mềm trước khi demo trực tiếp tại lớp.

**Chú ý:** thời gian và địa điểm có thể thay đổi theo hoàn cảnh.

* **Thiết kế logo**

**Tên:** “EasiLendar” font chữ Giddyup Std như sau: EasiLendar

**Ý tưởng:** 2 tách cà phê, tách trên có 3 ngọn khói, tách dưới có 2 ngọn khói.

**Màu chủ đạo:**

- Màu xanh nhạt: mã hex #33CCCC mã RGB 51 204 204

- Màu xanh đậm: mã hex #419696 mã RGB 65 150 150

- Màu xám đậm: mã hex #646464 mã RGB 100 100 100

- Màu trắng xám: mã hex #E6E6E6 mã RGB 230 230 230

- Màu trắng mã hex #FFFFFF mã RGB 255 255 255

* **Công việc cần làm**

Tìm hiểu các công cụ, ngôn ngữ lập trình trong vòng 1 tuần bao gồm: HTML cụ thể HTML5; CSS cụ thể CSS3; Javascript; Angular.JS; Ionic (ít nhất 1 thành viên tìm hiểu toàn bộ, các thành viên khác chỉ cần tìm hiểu phần JS và CSS)

Tìm hiểu các phần sẽ làm tiếp theo.

**Chú ý:** Tất cả các nội dung đã bàn có thể được thay đổi khi và chỉ khi có sự bàn bạc và đồng ý của 5/5 thành viên. Không lệ thuộc vào nhóm trưởng. Nhóm trưởng chỉ có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở thành viên nhóm mình, và có quyền lợi tương đương với các thành viên.

**Các thành viên**  
 *(Đã ký)*