ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÓM TEXAS**

*Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**(Họp bổ sung)**

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia**

Thời gian: từ 08h00 đến 11h30 ngày 03/02/2015.

Địa điểm: phòng 501 tòa nhà C1T – ĐHQGHN.

Thành phần: các ông/bà

- Cấn Duy Cát

- Ngô Đức Dũng

- Nguyễn Minh Trang

- Nguyễn Thị Lương

Vắng mặt

- Nguyễn Mạnh Duy (lý do: chưa nhận được thông báo đột xuất)

**2. Nội dung**

* Giải đáp thắc mắc
* Báo cáo công việc đã nhận
* Triển khai các công cụ

**3. Chi tiết**

* **Giải đáp thắc mắc**

- Câu hỏi: Sử dụng công cụ nào để lập trình?

Giải đáp: các thành viên thường dùng Notepad++ hoặc Sublime text 2.

- Câu hỏi: Pivotal tracker dùng như thế nào?

Giải đáp: start công việc đã được giao, khi hoàn thành thì finish và deliver chờ accept.

* **Báo cáo công việc đã nhận**

Các thành viên đã nhận đủ công việc phải làm, bước đầu bắt tay tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình và triển khai các phần đã nhận.

* **Triển khai các công cụ**

Các công cụ đã được nhóm trưởng triển khai, tạo project, các thành viên đã nhận được quyền tham gia, cụ thể:

- Ionic, cordova: đã triển khai, tạo dự án xong, build thử phần mềm ra file apk.

- Github: đã có khung xương, các thành viên đã nhận được quyền cộng tác viên. Thầy đã được add vào.

- Pivotal tracker: đã tạo các stories, phân cho các thành viên. Thành viên Nguyễn Minh Trang được bổ sung quyền owner, 3 thành viên còn lại có quyền member. Thầy chưa được add vào do chưa có tài khoản.

**Các thành viên**

*(Đã ký)*