ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÓM TEXAS**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia**

Thời gian: từ 13h30 đến 16h30 ngày 05/02/2015.

Địa điểm: phòng 501 tòa nhà C1T – ĐHQGHN.

Thành phần: các ông/bà

- Cấn Duy Cát

- Ngô Đức Dũng

- Nguyễn Minh Trang

- Nguyễn Mạnh Duy

- Nguyễn Thị Lương

**2. Nội dung**

* Kiểm tra tiến độ dự án
* Các thành viên báo cáo kết quả công việc của mình
* Cùng trao đổi, giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện

**3. Chi tiết**

* **Kiểm tra tiến độ dự án:**

Các thành viên đã tiếp cận đúng hướng, hiểu rõ nội dung vẫn đề cần giải quyết, phần lớn các nội dung đã được triển khai, cơ bản đã hoàn thành được một phần công việc được phân công trên trang <https://www.pivotaltracker.com/>.

* **Các thành viên báo cáo kết quả công việc của mình**

Các thành viên hoàn thành thiết kế, triển khai thiết kế các giao diện và báo cáo kết quả của mình trong buổi họp cụ thể:

- Cấn Duy Cát: đã thực hiện được khung xương chương trình, hoàn thành 2 panel ở hai phía tuy còn một số bất cập về màu sắc thiết kế.

- Ngô Đức Dũng đã triển khai được trang cài đặt tìm kiếm song chưa được accept do chưa phù hợp với phong cách thiết kế chung của ứng dụng.

- Nguyễn Minh Trang: đã triển khai xong phần sign-in tiếp tục hoàn thiện để đẹp hơn. Kết quả tìm kiếm đang thực hiện

- Nguyễn Mạnh Duy: Sprint đầu chưa cần làm lịch nên dùng trực tiếp hình ảnh trên nền khung xương đã tạo.

- Nguyễn Thị Lương: chưa hoàn thành trang cá nhân, hình ảnh thiết kế bố cục chưa ổn thỏa. (Rejected)

* **Cùng trao đổi, giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện**

Khó khăn lớn nhất là việc phải tìm hiểu quá nhiều ngôn ngữ cùng lúc. Tuy nhiên, các thành viên đã giúp nhau thực hiện.

**Các thành viên**

*(Đã ký)*