ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÓM TEXAS**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia**

Thời gian: từ 7h30 đến 12h15 ngày 12/02/2015.

Địa điểm: phòng 406 tòa nhà 4B ngõ 94 đường Hồ Tùng Mậu.

Thành phần: các ông/bà

- Cấn Duy Cát

- Ngô Đức Dũng

- Nguyễn Minh Trang

- Nguyễn Mạnh Duy

- Nguyễn Thị Lương

**2. Nội dung**

* Tổng kết sprint 1, đánh giá chất lượng bản demo 1.0.8
* Định hướng phát triển trong sprint 2.
* Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân.

**3. Chi tiết**

* **Tổng kết sprint 1, đánh giá chất lượng bản demo 1.0.8**

Bản demo 1.0.8 được đánh giá khá tốt, giao diện tổng quan đẹp mắt, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, môt số chức năng còn chưa được tích hợp, cần được bổ sung kịp thời. Một số giao diện cần được thiết kế trực quan hơn.

* **Định hướng phát triển trong sprint 2.**

Các công việc cần thực hiện ngay:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Xác định hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ thống trên.

- Xem xét các chức năng cần triển khai.

- Chuẩn hóa phong cách lập trình.

Cụ thể:

- Dùng sever tích hợp sẵn là firebase

- Hệ thống dữ liệu tối ưu, phù hợp với nguồn tài nguyên hạn chế. Bao gồm các dữ liệu cơ bản nhất của người dùng.

- Các chức năng sẽ triển khai: Tích hợp google calendar (GC); chức năng đăng ký, lưu tài khoản; tạo ứng dụng lịch dựa trên dữ liệu GC; các chức năng setting; thuật toán tìm kiếm; search bạn bè; lựa chọn lịch hẹn; hệ thống tương tác người dùng (đặt lịch hẹn, xin truy cập lịch); tích hợp sever; lấy dữ liệu google calendar API.

* **Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân.**

Các công việc tiếp tục được phân công cụ thể trên trang quản lý dự án Pivotal Tracker theo đường dẫn: <https://www.pivotaltracker.com/n/projects/1265540>

**Các thành viên**

*(Đã ký)*