CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03/02/2015

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Nhóm TEXAS**

*(họp bổ sung không theo lịch)*

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia**

Thời gian: từ 08h00 đến 11h30 ngày 03/02/2015.

Địa điểm: phòng 501 thư viên C1T – ĐHQGHN.

Thành phần: các ông/bà

- Cấn Duy Cát

- Ngô Đức Dũng

- Nguyễn Minh Trang

- Nguyễn Thị Lương

**Vắng mặt**

**- Nguyễn Mạnh Duy**

**2. Nội dung**

* Giải đáp thắc mắc
* Báo cáo công việc đã nhận
* Triển khai các công cụ

**3. Chi tiết**

* **Giải đáp thắc mắc**

Sử dụng công cụ nào để lập trình? Giải đáp: các thành viên thường dùng Notepad++ hoặc Sublime 2

Pivotal tracker dùng như thế nào? Giải đáp: start công việc đã được giao, khi hoàn thành thì finish và deliver chờ accept.

* **Báo cáo công việc đã nhận**

Các thành viên đã nhận đủ công việc phải làm, bước đầu bắt tay tìm hiểu các ngôn ngữ kết hợp triển khai các phần đã nhận.

* **Triển khai các công cụ**

Các công cụ đã được nhóm trưởng áp dụng, các thành viên đã nhận được quyền tham gia, cụ thể:

- Ionic, cordova: đã triển khai, tạo dự án xong.

- Github: đã có khung xương, các thành viên đã nhận được quyền cộng tác viên. Thầy đã được add vào.

- Pivotal tracker: đã tạo các stories, phân cho các thành viên. Thành viên Nguyễn Minh Trang được bổ sung quyền owner, 3 thành viên còn lại có quyền member. Thầy chưa được add vào.

Hà Nội, ngày 03/02/2015

Các thành viên

*(Đã ký)*