CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08/02/2015

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Nhóm TEXAS**

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia**

Thời gian: từ 14h00 đến 16h30 ngày 08/02/2015.

Địa điểm: Tầng 3 Lottetia Chùa Hà

Thành phần: các ông/bà

- Cấn Duy Cát

- Ngô Đức Dũng (Đi muộn)

- Nguyễn Minh Trang

- Nguyễn Mạnh Duy

- Nguyễn Thị Lương

**2. Nội dung**

* Demo chạy thử phần mềm EasiLendar
* Tổng hơp các bug xảy ra khi chạy thử ứng dụng và sửa tại chỗ
* Thiết kế lại thành phần đồ họa chưa phù hợp và đẹp mắt
* Nhóm trưởng tổng kết quá trình làm việc của các thành viên trong sprint 1
* Thống nhất release phiên bản beta 1.0.8

**3. Chi tiết**

* **Demo chạy thử phần mềm EasiLendar**

Sau khi nhóm trưởng thực hiện chạy thử ứng dụng trên 2 nền tảng chính là ios và android, cả nhóm cùng kiểm tra quá trình chạy thử bản demo giao diện và chức năng của ứng dụng.

Phần mềm đã chạy được, tuy nhiên còn nhiều bug và cần điều chỉnh một số phần giao diện chưa được cân đối trong các trang state khác nhau.

* **Tổng hợp các bug xảy ra sau khi đã chạy thử ứng dụng và sửa tại chỗ**

Sau khi chạy thử ứng dụng nhiều lần, phần mềm phát sinh một số bug cơ bản cụ thể như sau:

- Ở phần đăng nhập, mật khẩu còn chưa được mã hóa bởi các dấu \*. Thành viên Nguyễn Minh Trang đã sửa được lỗi và cập nhật vá lỗi tại chỗ.

- Ở phần màn hình cá nhân, các biểu tượng trên thanh bar bị lấp mất do tràn màn hình. Ngay sau đó Nguyễn Thị Lương đã sửa lỗi đó và cập nhật vá lỗi.

Các thành phần khác hoạt động tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, còn một số lỗi phụ khác được các thành viên thực hiện sửa lỗi sau.

* **Thiết kế lại những thành phần đồ họa chưa phù hợp và đẹp mắt**

Sau khi sửa các lỗi cơ bản, ứng dụng được chạy thử và tiếp tục phát sinh các vấn đề về giao diện cần phải chỉnh sửa ngay trong các phiên bản sau cụ thể:

- Phần “tùy chọn tìm kiếm” bạn Ngô Đức Dũng cần được chỉnh sửa lại do chưa phù hợp với phong cách thiết kế tổng thể.

- Phần “màn hình đăng nhập” do bạn Nguyễn Minh Trang cần chỉnh lại một vài thành phần bị biến dạng khi bàn phím ảo xuất hiện.

- Phần “màn hình chính” do bạn Nguyễn Mạnh Duy chưa có hình ảnh demo cần thêm vào cho phù hợp.

Deadline cho các thành viên nộp bản vá lỗi là 23h59 thứ hai ngày 09/02/2015.

* **Nhóm trưởng tổng kết và đánh giá quá trình làm việc của các thành viên trong sprint 1**

Sau khi kiểm tra tiến trình thực hiện, thời hạn deliver, và chất lượng các phần trong sprint 1 của các thành viên, nhóm trưởng đánh giá tiến độ làm việc của nhóm chưa đồng đều.

Đặc biệt, nhóm trưởng tuyên dương tinh thần làm việc hiệu quả, nhiệt tình của thành viên Nguyễn Minh Trang.

Bên cạnh đó, thành viên Nguyễn Thị Lương cần lưu ý hơn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng không kiểm soát được thời gian hoàn thành.

* **Thống nhất release phiên bản beta 1.0.8**

Ứng dụng sẽ được public phiên bản beta 1.0.8 vào ngày 11/02/2015.

Hà Nội, ngày 08/02/2015

Các thành viên

*(Đã ký)*